NUXERA - Lo que Falta Realmente para Operar en Produccion

Documento generado desde la evidencia NUXERA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 2026-07-29 |
| Paquete | Espanol |
| Producto | NUXERA Financial Intelligence |
| Uso | Revision interna, socio, inversionistas y decision de cutover |

Fecha: 2026-07-29

# Estado General

NUXERA ya esta suficientemente avanzada para demostracion, revision de socio e inversionistas, y para preparar el reemplazo de la experiencia Nexus. Lo que falta ya no es crear mas pantallas: falta cerrar ciclos reales de datos, autorizacion, correo, agentes y cutover.

Avance estimado despues de esta jornada:

90-92% para experiencia demostrable e investor-ready.

78-82% para produccion operativa con datos reales y automatizaciones activas.

# Pendientes Criticos antes de Sustituir Nexus por Completo

1. Cutover de identidad: retirar o redirigir cualquier entrada publica/operativa que aun lleve a Nexus y dejar NUXERA como experiencia principal. 2. RLS fase 2: probar solicitante, otorgante y admin con datos reales o staging para demostrar aislamiento. 3. SQL/persistencia: ejecutar rehearsal no productivo para eventos, aprobaciones de notificacion y procedencia documental. 4. Backend remoto: resolver latencia/cold start de Render o calentar servicio antes de demos. En esta corrida Vercel respondio, Render no respondio dentro de 20 segundos. 5. Notificaciones: ejecutar sandbox real con correo aprobado, plantillas firmadas y sin evidencia sensible adjunta. 6. Agente/chat: conectar al backend con contexto autorizado, logs y limites de riesgo. 7. Pais/ciudad/jurisdiccion: ampliar fuentes por region y mantener fecha/fuente/limitacion por cada conclusion. 8. Medio Oriente: convertir fuentes UAE/ADGM/DIFC/VARA/CBUAE/FTA en conectores reales donde exista API o proceso autorizado. 9. Manuales finales con imagenes: revisar y editar para estilo comercial/inversionistas. 10. Demo script: preparar recorrido de 12-15 minutos con camino feliz y respaldo por capturas.

# Pendientes Importantes pero no Bloqueantes para Demo

NVIDIA API: se puede dejar como experimental.

Profundizar copy comercial de pagina publica.

Agregar mas casos demo por industria.

Preparar one-pager de inversion.

Preparar deck de pitch.

Preparar matriz de pricing y plan piloto.

# Recomendacion de Decision

Para presentacion de inversionistas: avanzar. Para sustitucion total de Nexus: hacerlo con cutover controlado y plan de rollback. Para produccion con clientes reales: no activar escrituras sensibles, notificaciones live ni agentes con datos reales hasta cerrar RLS, SQL, correo y observabilidad.