NUXERA - Extended Real Remaining Work, Production and Cutover Plan

Document generated from NUXERA evidence

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 2026-07-29 |
| Paquete | English |
| Producto | NUXERA Financial Intelligence |
| Uso | Revision interna, socio, inversionistas y decision de cutover |

Fecha/Date: 2026-07-29

# 1. Estado

90-92% demo/investor-ready

78-82% production real

Falta cerrar ciclos reales, no mas pantallas

# 2. Criticos

RLS fase 2

SQL persistence rehearsal

correo sandbox

agente con contexto autorizado

backend estable

fuentes privadas por convenio

cutover Nexus->NUXERA

rollback

# 3. Plan de cutover

1. Inventario de URLs 2. redirecciones 3. freeze 4. QA 5. demo final 6. backup rollback 7. cambio principal 8. monitoreo 9. correcciones 10. retiro remanentes

# 4. Riesgos

backend frio

prometer fuentes privadas

correo sin sandbox

agente sin RLS

score confundido con aprobacion

tabs duplicadas

# 5. Recomendacion

Avanzar para inversionistas con demo controlada; no activar clientes reales hasta cerrar RLS, SQL, correo, agente seguro y cutover.

# 6. Roadmap operativo por semanas

1. Semana 1: RLS staging y SQL rehearsal 2. Semana 2: sandbox correo y agente con contexto 3. Semana 3: fuentes jurisdiccionales y EAU priorizadas 4. Semana 4: cutover controlado y monitoreo 5. Semana 5: pilotos con datos limitados 6. Semana 6: retroalimentacion, hardening y produccion limitada

# 7. Checklist final de produccion

RLS verificado

SQL migrado y probado

correo sandbox aprobado

plantillas aprobadas

agente restringido por rol

backend estable

fuentes privadas marcadas correctamente

Nexus redirigido

rollback listo

manuales actualizados

demo script listo

monitoreo activo

# 8. Decision ejecutiva

La recomendacion es avanzar con presentacion a inversionistas, pero no vender como produccion plenamente automatizada hasta cerrar RLS, SQL, correo, agentes y backend estable. La narrativa correcta es: plataforma viva, producto demostrable, controles disenados y roadmap claro de produccion.