NAGMAR

Plataforma Global de Cumplimiento y Acceso a Crédito

Estrategia Empresarial y Técnica Revisada (V2.0)
Startup Global • Mercado LATAM + Expansión Mundial

Mayo 2024
Prepared for Investment & Development

# TABLA DE CONTENIDOS

I. REPOSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1. Visión Empresarial (Revisada)

2. Modelo de Negocio (Triple Revenue)

3. Mercado Objetivo Global

4. Estructura Empresarial y Regulatoria

II. ARQUITECTURA TÉCNICA REVISADA

5. Stack Tech (Global + IA)

6. Arquitectura de Datos Multi-Tenant

7. Features Clave (Solicitantes & Otorgantes)

III. PLAN DE LANZAMIENTO GLOBAL

8. Roadmap Revisado (24-28 semanas)

9. Equipo y Recursos Requeridos

10. Financiamiento y Proyecciones

IV. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

11. Decisiones Críticas

12. Preguntas Finales

# PARTE I: REPOSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

## 1. VISIÓN EMPRESARIAL (REVISADA)

Anterior: Herramienta interna de Aurum para analizar créditos

Ahora: Plataforma SaaS global que democratiza acceso a crédito internacional y evaluación financiera rápida

### Mission Statement:

"Eliminar barreras de tiempo, costo e información en la evaluación crediticia global mediante IA, análisis financiero automatizado y verificación documental integrada, permitiendo que personas y empresas accedan a crédito en minutos, no semanas."

### Unique Selling Points:

Velocidad: Análisis completo en 15-30 minutos (vs. semanas en métodos tradicionales)

Acceso Global: Plataforma disponible para cualquier persona/empresa en el mundo

Tecnología: IA + reconocimiento facial + agentes automáticos + APIs de terceros integradas

Puente: Conecta solicitantes directamente con FOs, bancos, DFIs

Simulación: Usuarios pueden pre-verificar elegibilidad antes de solicitar formalmente

Preciso: Score 1-100 basado en datos verificados (SAT, buró, blockchain, etc.)

Multi-idioma: Español, inglés, portugués, chino, árabe

Cumplimiento: PLD, KYC, regulatorio de múltiples jurisdicciones

## 2. MODELO DE NEGOCIO (TRIPLE REVENUE)

NAGMAR opera con 3 fuentes de ingresos paralelas:

| Segmento | Modelo | MRR Año 2 |
| --- | --- | --- |
| Solicitantes (B2C) | Free + Premium $9.99-$199.99/mes | $900K |
| Otorgantes (B2B) | Starter-Enterprise $2K-$100K+/mes | $1M |
| Marketplace/Afiliados | Comisión 1-3% por match | $200K |

Proyección Año 2: $2.15M MRR → $25.8M ARR

Proyección Año 3: $10.25M MRR → $123M ARR

## 3. MERCADO OBJETIVO (GLOBAL)

### Expansión Geográfica:

Fase 1 (MVP): América Latina: México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil

Fase 2 (V1.5): Tier 1: USA, Canadá, España, Portugal

Fase 3 (V2): Global: Europa, Asia, MENA, África

### Segmentos de Usuario:

#### Solicitantes:

PyMEs (500K+ en LATAM)

Emprendedores / startups (1M+ activos)

Personas independientes/profesionales (5M+ en LATAM)

Micronegocios informales (20M+ en LATAM)

#### Otorgantes:

Bancos tradicionales (1,000+ en LATAM)

Cooperativas de crédito (5,000+ en LATAM)

SOFOMs (1,500+ en México)

DFIs (50+ multilaterales: BID, IFC, CAF, etc.)

Fondos de inversión / Family offices (2,000+)

Fintechs de crédito (500+)

Mercado TAM (Total Addressable Market): $150B USD anuales en créditos PYME en LATAM

## 4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y REGULATORIA

### Constitución Recomendada:

Opción A (Recomendada): Delaware C-Corp
Ventaja: acceso a inversión global, tax-friendly para inversores, regulación clara. Ideal para VCs internacionales.

Opción B: B.V. Holanda + Holding
Ventaja: flexibilidad fiscal EU, regulación fintech clara. Ideal para inversión EU.

Opción C: Singapore Pte Ltd
Ventaja: hub fintech Asia, neutralidad regulatoria. Ideal para expansión asiática.

RECOMENDACIÓN: Delaware C-Corp → Subsidiaria operativa México/LATAM

# PARTE II: ARQUITECTURA TÉCNICA REVISADA

## 5. STACK TECNOLÓGICO (GLOBAL + IA)

### FRONTEND

Web: Next.js 14 + React 18 (SSR, performance crítica)

Mobile: React Native / Flutter (iOS + Android)

PWA: Offline-first para LATAM (baja conectividad)

Admin Dashboard: Next.js + shadcn/ui

### BACKEND (Polyglot)

Core API: Python FastAPI (análisis financiero, IA)

Gestión de crédito: Node.js/TypeScript (transacciones)

Real-time: WebSocket (notificaciones, análisis en vivo)

Batch jobs: Celery + Redis (análisis overnight)

Microservicios: Document recognition, scoring, KYC/AML, financial extraction

### INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Agentes: Claude API (Anthropic) + LangChain

ML: Scikit-learn / TensorFlow (scoring, fraud detection)

Computer Vision: Reconocimiento facial, OCR, detección de falsificaciones

NLP: Extracción de entidades, análisis de sentimiento, traducción

### BASE DE DATOS

OLTP: PostgreSQL 16 (transacciones, casos)

OLAP: TimescaleDB / ClickHouse (analytics)

Cache: Redis 7 (sesiones, rate-limiting)

Search: Elasticsearch (full-text search)

Document Store: MongoDB (formularios dinámicos)

Blockchain: Notarización de documentos (opcional, V2)

### INTEGRACIONES EXTERNAS

SAT (México): RFC, constancia, CFDIs, EFOS/EDOS

Buró de Crédito: Equifax, Experian, Fiserv, Círculo

Open Banking APIs: PSD2, Open Finance

Pagos: Stripe, PayPal

Comunicación: Twilio, SendGrid

IA Avanzada: Anthropic Claude API

### INFRAESTRUCTURA

Cloud: AWS multi-región (us-east, eu-west, ap-southeast)

Contenedores: ECS + ECR, RDS replicado, S3 + CloudFront

Serverless: Lambda para jobs

ML: SageMaker para modelos

Seguridad: API Gateway, WAF, SSL/TLS

Monitoring: DataDog, CloudWatch

## 6. ARQUITECTURA DE DATOS MULTI-TENANT

Tabla maestras principales:

tenants: Organizaciones (países, moneda, idioma, tier)

users: Solicitantes + Otorgantes (KYC, biometría, PLD)

credit_applications: Solicitudes de crédito (scores, matching, status)

financial_profiles: Datos financieros normalizados (ingresos, patrimonio, historial)

documents: Documentos cargados (OCR, validación, verificación)

lenders: Perfiles de otorgantes (criterios, presupuestos, preferencias)

matches: Matches solicitantes ↔ lenders (compatibilidad, ofertas)

ai_analysis_logs: Auditoría de análisis IA (modelos, tokens, costos)

## 7. FEATURES CLAVE POR USUARIO

### Para Solicitantes (B2C):

Sign-up + KYC básico (email, nombre, país)

Facial recognition (liveness + biometric capture)

Solicitud de simulación (tipo, monto, plazo)

Upload automático de documentos (ID, ingresos, financiero)

Risk Score en 15-30 minutos (1-100)

Reporte PDF descargable con análisis detallado

Matching automático: "Instituciones que te califican"

Simulador interactivo: "Si cambias X, score sería Y"

CV Financiero (perfil que ven lenders)

Historial de solicitudes + evolución de score

Alertas inteligentes (score cambia, oferta recibida, documento vence)

Chatbot multilingüe: "¿Por qué mi score es X?"

### Para Otorgantes (B2B):

Dashboard con pool de candidatos pre-verificados

Filtros avanzados: risk score, monto, país, sector, edad del negocio

CV Financiero anonimizado (no datos completos sin consentimiento)

Risk rating + reporte analítico por cada candidato

CRM integrado: seguimiento de conversaciones y ofertas

Automated follow-ups (email, SMS)

Analytics: conversion funnel, time-to-close, default rates

API + Webhooks para integración con sistemas propios

White-label dashboard (Enterprise plan)

# PARTE III: PLAN DE LANZAMIENTO GLOBAL

## 8. ROADMAP REVISADO (24-28 SEMANAS)

### Fase 0 (Semanas 1-4): Setup & MVP

Infraestructura AWS multi-región

PostgreSQL + Redis + Elasticsearch

FastAPI base + autenticación JWT

Next.js frontend skeleton

Docker Compose + CI/CD

### Fase 1 (Semanas 5-12): Core Platform

Multi-tenant architecture (crítico)

User registration + KYC básico

Facial biometrics (Jumio integration)

Document upload + OCR

Financial data extraction (AI agent)

Risk scoring algorithm

Lender matchmaking v0

### Fase 2 (Semanas 13-16): IA & Automation

Claude API integration (análisis financiero)

Chatbot multilingüe

Agente de matching inteligente

Scoring refinement con ML

Fraud detection system

### Fase 3 (Semanas 17-20): Lender Portal

Dashboard para otorgantes

Filtros + búsqueda avanzada

CRM integrado

Webhooks + APIs

Analytics dashboard

### Fase 4 (Semanas 21-24): Marketplace

Matching engine v2 (probabilístico)

Automated offer distribution

Communication platform

Status tracking real-time

### Fase 5+ (Semanas 25+): Expansion & Hardening

Multi-idioma (5+ lenguajes)

Múltiples jurisdicciones

Regulación + compliance

Security hardening (ISO 27001)

UAT con clientes piloto

## 9. EQUIPO Y RECURSOS REQUERIDOS

### Core Team (MVP):

| Rol | FTE | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| CTO / Tech Lead | 1 | Arquitectura, decisiones técnicas, oversight |
| Backend Engineer | 2-3 | FastAPI, integraciones, APIs |
| Frontend Engineer | 1-2 | React, Next.js, UX |
| ML / Data Engineer | 1 | Scoring, fraud detection, analytics |
| DevOps / SRE | 0.5 | AWS, CI/CD, monitoring, security |
| Product Manager | 1 | Roadmap, priorización, validación con clientes |
| Legal / Compliance | 0.5 | Regulatory, contracts, KYB/KYC |

Total MVP: 7-8 FTEs

## 10. FINANCIAMIENTO Y PROYECCIONES

### Uso de Fondos (Seed $1-2M USD):

| Concepto | % | Monto (18 meses) |
| --- | --- | --- |
| Salarios + Benefits | 35-40% | $350-800K |
| Infraestructura AWS | 10-15% | $100-300K |
| Legal + Compliance | 5-8% | $50-160K |
| Marketing + Sales | 10-15% | $100-300K |
| Vendor integrations | 5-10% | $50-200K |
| Contingency + Runway | 20% | $200-400K |

### Revenue Projections (Conservative):

#### YEAR 1 (Post-Launch, Meses 7-12)

Solicitantes: 5K usuarios × $15/mes = $75K MRR

Lenders (pilots): 5 × $5K/mes = $25K MRR

Marketplace: $10K MRR

TOTAL: $110K MRR ($1.3M ARR)

#### YEAR 2

Solicitantes: 50K × $18 = $900K MRR

Lenders: 50 × $20K = $1M MRR

Marketplace: $200K MRR

Data + API: $50K MRR

TOTAL: $2.15M MRR ($25.8M ARR)

#### YEAR 3

Solicitantes: 200K × $20 = $4M MRR

Lenders: 200 × $25K = $5M MRR

Marketplace: $1M MRR

Data + API: $250K MRR

TOTAL: $10.25M MRR ($123M ARR)

# PARTE IV: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

## 11. DECISIONES CRÍTICAS ANTES DE COMENZAR

### Modelo Empresarial Recomendado:

Estructura: Delaware C-Corp (USA) con subsidiarias operativas en LATAM + EU

Revenue Sharing: Solicitantes 100%, Lenders 100%, Marketplace 70/30

## 12. PREGUNTAS CRÍTICAS FINALES

Necesito respuestas claras a estas 12 preguntas antes de comenzar el desarrollo:

### Visión & Scope

¿NAGMAR es B2C + B2B (marketplace) o solo información?

¿Simulación gratis vs. Solicitud real con matching?

¿Qué tan importante facilitar transacción de crédito (vs. información)?

### Tecnología & IA

Reconocimiento facial: ¿crítico en MVP o puede ser V2?

¿Qué agentes de IA priorizar primero?

¿Necesitamos blockchain o es opcional?

### Mercado & Go-to-Market

¿Comenzamos en LATAM o global desde MVP?

¿Tienes identificados 3-5 lenders para pilotar?

¿País de focus inicial (México, Colombia, Perú)?

### Recursos & Timeline

¿Timeline 24-28 semanas es realista?

¿Budget $1-2M USD está confirmado?

¿Quién lidera búsqueda de inversión?

### Regulación & Compliance

¿MVP sin ser intermediario o queremos regulación desde día 1?

¿Prioridad CNBV, SFC, SMV desde inicio?

# CONCLUSIÓN

## La visión revisada de NAGMAR es ambiciosa pero viable:

Mercado TAM enorme ($150B+ en LATAM)

Tecnología diferenciante (IA + velocidad + marketplace)

Revenue model validado (B2C + B2B + comisión)

Escalable globalmente desde arquitectura

Ingresos exponenciales (Year 3: $100M+ ARR potencial)

## Requiere:

Equipo fuerte: 1 CTO + 7-8 personas especializadas

$1-2M USD para 18 meses

3-5 clientes piloto (lenders) identificados

Expertise regulatorio en múltiples jurisdicciones

Ejecución rápida y ágil

## Próxima Acción:

1. Responde las 12 preguntas críticas

2. Confirma equipo y budget

3. Identifica 3-5 clientes piloto (lenders)

4. Semana que viene: Primer commit en GitHub 🚀

NAGMAR — Plataforma Global de Cumplimiento y Acceso a Crédito
Estrategia Empresarial y Técnica V2.0

Documento Confidencial | Mayo 2024